八月中旬之前的工作计划

План работ до середины августа

| Задача / 任务 | Описание | Реализация | 任务描述 | 预计实施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ручной аудит датасета / 人工数据集审核 | Качество исходных данных напрямую определяет верхнюю границу качества модели. Необходимо системно проверить изображения и аннотации, выявить ошибки разметки и зафиксировать все внесённые изменения. | • Выявить неверные классы, пропущенные объекты и ложные аннотации. • Найти дублирующиеся, слишком свободные и слишком тесные bounding boxes. • Проверить выход координат за границы, пустые аннотации и несоответствие изображений и разметки. • Проверить повреждённые изображения и отсутствие пар «изображение — аннотация». • Не изменять исходную разметку без записи в журнале изменений. | 原始数据质量直接决定模型性能的上限。需要系统检查图像和标注，识别标注错误，并记录所有修改。 | • 检查类别错误、漏标目标和错误标注。 • 检查重复框、过松或过紧的边界框。 • 检查坐标越界、空标注以及图像与标注不匹配的问题。 • 检查损坏图像以及缺失的“图像—标注”文件对。 • 所有标注修改都必须记录在变更日志中，禁止无记录地直接修改原始标注。 |
| Синтетическое расширение crop-изображений до большой сцены 10k×10k / 将裁剪图像合成扩展为10k×10k大场景 | Поскольку восстановить исходные большие сцены из имеющихся crops невозможно, каждый crop рассматривается как самостоятельное изображение. Исходная область сохраняется без изменений, а окружающий фон генерируется до размера 10 000×10 000 с помощью diffusion-based outpainting. Такие сцены используются для разработки и проверки полного inference pipeline, но не заменяют реальные конкурсные изображения при финальной оценке. | Размещать исходный crop на холсте 10 000×10 000 без изменения его масштаба, разрешения и пикселей. Защищать исходную область маской и генерировать только окружающий фон с помощью diffusion-based outpainting. Контролировать отсутствие новых кораблей, самолётов, автомобилей и других целевых объектов в сгенерированной области. Переносить bounding boxes в глобальные координаты только путём добавления смещения, не изменяя их размер. Сохранять исходный файл, положение crop, маску, параметры генерации, seed и версию модели. Проверять сохранность исходных пикселей, корректность bounding boxes, отсутствие новых объектов, швов и артефактов. Использовать такие сцены для тестирования slicing, inference, восстановления координат и полного времени обработки; применение для обучения проверять отдельным экспериментом. | 由于无法根据现有裁剪图像恢复原始大场景，因此将每个裁剪图像视为独立样本。原始区域保持不变，仅使用基于扩散模型的图像外扩技术生成周围背景，从而扩展为10,000×10,000像素。此类场景用于开发和验证完整推理流程，但不能替代真实竞赛图像进行最终精度评估 | - 将原始裁剪图像放置在10,000×10,000像素画布上，不改变其比例、分辨率和像素。 - 使用掩码保护原始区域，并通过扩散模型图像外扩技术仅生成周围背景。 - 确保生成区域中不出现新的船舶、飞机、车辆或其他目标对象。 - 仅通过添加位置偏移将边界框转换为全局坐标，不改变其尺寸。 - 保存源文件、裁剪图像位置、掩码、生成参数、随机种子和模型版本。 - 检查原始像素完整性、边界框准确性，以及新增目标、拼接边缘和生成伪影。 - 使用合成场景测试图像切片、推理、坐标恢复和完整处理时间；是否用于训练应通过独立实验进行验证。 |
| Синтетическое увеличение редких классов / 稀有类别合成数据扩增 | Разработать воспроизводимый механизм Copy-Paste для увеличения представленности редких классов в обучающей выборке. Генерация должна сохранять корректность аннотаций и реалистичность размещения объектов, не затрагивая validation и исходные данные. | - • Определить редкие классы и создать индекс объектов-доноров только из train. - • Реализовать Copy-Paste на основе горизонтальных bounding boxes с контролем масштаба, положения, отражения и пересечений. - • Корректно создавать новые bounding boxes и annotation-файлы для синтетических изображений. - • Ограничить количество вставок, плотность объектов и частоту повторного использования одного донора. - • Сохранять синтетические данные отдельно от `data/raw` вместе с метаданными источника и всех преобразований. - Провести визуальную проверку синтетических samples и сравнить распределение классов до и после генерации. | 开发一种可复现的Copy-Paste数据增强机制，以提高训练集中稀有类别的表示比例。生成过程必须保证标注正确和目标放置合理，不得使用验证集，也不得修改原始数据。 | - 确定稀有类别，并仅使用训练集创建供体目标索引。 - 基于水平边界框实现Copy-Paste，并控制目标的缩放、位置、翻转和重叠程度。 - 为合成图像正确生成新的边界框和标注文件。 - 限制每幅图像的插入数量、目标密度以及同一供体目标的重复使用频率。 - 将合成数据与`data/raw`分开存储，并记录数据来源和所有变换的元数据 - 对合成样本进行可视化检查，并比较生成前后的类别分布。 |
| Воспроизводимый scene-aware train/validation split / 可复现的场景感知训练集与验证集划分 | Создать и зафиксировать пять воспроизводимых scene-aware folds на основе исходных изображений. Связанные изображения одной сцены должны находиться только в одном validation fold. Синтетические данные генерируются только после разделения и используются исключительно в training-части соответствующего fold. | - • Реализовать единый скрипт создания пяти scene-aware stratified folds. - • Группировать изображения по исходным сценам и семействам связанных crop-файлов. - • Исключить попадание одной сцены одновременно в training и validation. - • Максимально сохранить распределение редких и частых классов между folds. - • Использовать фиксированный seed и получать идентичный результат при повторном запуске. - • Использовать `fold_0` как основной train/validation split для быстрых экспериментов. - • Использовать остальные folds для проверки лучших конфигураций. - • Генерировать синтетические данные только из training-части соответствующего fold. - • Сохранять отдельные train/validation manifests и статистику для каждого fold. • После выбора итоговой конфигурации обеспечить обучение финальной модели на полном датасете. | 基于原始图像创建并固定五个可复现的场景感知数据折。 同一源场景中的相关图像只能属于同一个验证折。 合成数据必须在数据划分完成后生成，并且只能用于对应数据折的训练部分。 | - 实现统一脚本，创建五个场景感知的分层数据折。 - 按源场景和相关裁剪图像组对图像进行分组。 - 防止同一场景同时出现在训练集和验证集中。 - 尽可能保持各数据折中稀有类别和常见类别的分布一致。 - 使用固定随机种子，确保重复运行产生完全相同的划分结果。 - 使用`fold_0`作为快速实验的主要训练集与验证集划分。 - 使用其余数据折验证表现最好的配置。 - 仅使用对应数据折的训练部分生成合成数据。 - 为每个数据折保存独立的训练、验证manifest文件和统计信息。 - 确定最终配置后，支持使用完整数据集训练最终模型。 |
| Нарезка крупноформатного изображения и полный inference pipeline / 大幅面图像切片与完整推理流程 | Изображение размером 10,000×10,000 пикселей невозможно эффективно подавать в модель целиком. Необходимо реализовать полный inference pipeline: нарезать изображение на перекрывающиеся тайлы, выполнить пакетный inference, восстановить глобальные координаты предсказаний, объединить дубликаты и сформировать итоговый результат в формате COCO JSON. | - • Реализовать нарезку изображения на перекрывающиеся тайлы размером 1024×1024. - • Сделать размер тайла, overlap, padding, batch size и confidence threshold настраиваемыми. - • Корректно обрабатывать правую и нижнюю границы изображения. - • Сохранять положение, глобальные координаты и область padding каждого тайла. - • Преобразовывать глобальные ground-truth bounding boxes в локальные координаты тайлов. - • Обрезать boxes по границам тайла и фильтровать слишком малые видимые фрагменты. - • Реализовать batch inference по тайлам через единый predictor-интерфейс. - • Поддержать FP16 inference и нативную постобработку выбранной модели. - • Преобразовывать tile predictions из локальных координат обратно в глобальные координаты исходного изображения. - • Ограничивать итоговые bounding boxes границами исходного изображения. - • Объединять дублирующиеся предсказания из перекрывающихся тайлов с помощью class-aware NMS. - • Предусмотреть единый интерфейс для последующего сравнения NMS, Soft-NMS и WBF. - • Проверять, что объекты на границах тайлов не теряются и не учитываются несколько раз. - • Формировать итоговый файл с предсказаниями в формате COCO JSON. - • Сохранять визуализацию полного изображения с итоговыми bounding boxes. • Измерять slicing time, preprocessing time, inference time, coordinate-restoration time, merging time и полное wall-clock time. | 无法将10,000×10,000像素的大幅面图像直接高效输入模型。因此，需要实现完整的推理流程：将图像切分为重叠图块，执行批量推理，恢复预测结果的全局坐标，合并重复检测，并生成最终的COCO JSON结果。 | - • 将大幅面图像切分为相互重叠的1024×1024像素图块。 - • 支持配置图块尺寸、重叠区域、边界填充、批量大小和置信度阈值。 - • 正确处理图像右侧和底部边界。 - • 保存每个图块的位置、全局坐标和填充区域信息。 - • 将全局真实边界框转换为图块中的局部坐标。 - • 按图块边界裁剪边界框，并过滤可见面积过小的目标片段。 - • 通过统一的预测器接口对图块执行批量推理。 - • 支持FP16推理，并使用所选模型的原生后处理方式。 - • 将图块中的局部预测结果恢复到原始图像的全局坐标系中。 - • 将最终边界框限制在原始图像边界范围内。 - • 使用类别感知NMS合并重叠图块中的重复预测结果。 - • 提供统一接口，以便后续比较NMS、Soft-NMS和WBF。 - • 检查图块边界处的目标是否丢失或被重复计算。 - • 生成COCO JSON格式的最终预测结果文件。 - • 保存带有最终边界框的完整图像可视化结果。 - • 分别测量切片、预处理、推理、坐标恢复、结果合并和完整流程的总耗时。 |
| Сравнение моделей и выбор baseline-архитектуры / 模型对比与基准架构选择 | На текущем этапе Текущие результаты моделей получены в разных условиях и не позволяют объективно выбрать наиболее перспективную архитектуру. После подготовки корректного датасета, фиксированных scene-aware folds и единого inference pipeline необходимо провести контролируемое сравнение YOLO11n, YOLO26n, RT-DETR-L и D-FINE-L. Baseline-модель выбирается по совокупности качества детекции, производительности, размера и устойчивости на редких классах | - • Реализовать единый training, predictor и evaluation pipeline для всех четырёх моделей. - • Использовать одинаковые scene-aware folds, входное разрешение, базовые аугментации, seed и сопоставимый бюджет обучения. - • Обучать каждую модель на полной training-части выбранного fold без ограничения доли используемых данных. - • Привести предсказания всех моделей к единому формату: bounding boxes, classes и confidence. - • Оценивать каждую архитектуру с её нативной постобработкой, а объединение предсказаний между тайлами выполнять отдельным общим модулем. - • Рассчитать Precision, Recall, FAR, F1, mAP50, mAP50–95 и метрики по каждому классу. - • Отдельно сравнить Recall и AP редких классов, а также качество маленьких, средних и крупных объектов. - • Измерить количество параметров, размер checkpoint, GFLOPs, использование VRAM и latency одного тайла. - • Проверить полный 10k×10k pipeline: slicing, batch inference, восстановление глобальных координат, объединение детекций и полное время обработки. - • Использовать один фиксированный fold для быстрого сравнения четырёх моделей и проверить лучшие одну-две модели на остальных folds. - • Сформировать единую сравнительную таблицу и выбрать baseline-модель по качеству, скорости, размеру и устойчивости на редких классах. - • Сохранить для каждого запуска конфигурацию, seed, split, версии окружения, метрики и checkpoint. • Зафиксировать выбранную архитектуру, рабочий confidence threshold и контрольный эксперимент `control_exp` как официальный baseline. | 当前各模型的结果是在不同条件下获得的，因此无法客观选择最有前景的架构。在完成数据集检查、固定场景感知数据折以及统一推理流程后，需要对YOLO11n、YOLO26n、RT-DETR-L和D-FINE-L进行受控对比。最终根据检测质量、运行效率、模型大小以及稀有类别上的稳定性选择基准模型。 | - • 为四个模型实现统一的训练、预测和评估流程。 - • 使用相同的场景感知数据折、输入分辨率、基础数据增强、随机种子和可比的训练预算。 - • 使用所选数据折的完整训练部分训练每个模型，不限制训练数据比例。 - • 将所有模型的预测结果统一为相同格式：边界框、类别和置信度。 - • 使用每种架构的原生后处理方式进行评估，并通过独立的统一模块合并不同图块之间的预测结果。 - • 计算Precision、Recall、FAR、F1、mAP50、mAP50–95以及各类别指标。 - • 单独比较稀有类别的Recall和AP，并评估小型、中型和大型目标的检测质量。 - • 测量模型参数量、检查点大小、GFLOPs、显存使用量和单个图块的推理延迟。 - • 测试完整的10k×10k处理流程，包括切片、批量推理、全局坐标恢复、检测结果合并和总处理时间。 - • 使用一个固定数据折快速比较四个模型，并在其余数据折上验证表现最佳的一到两个模型。 - • 生成统一的模型对比表，并根据检测质量、速度、模型大小和稀有类别稳定性选择基准模型。 - • 保存每次运行的配置、随机种子、数据划分、环境版本、评估指标和模型检查点。 - • 将选定的架构、工作置信度阈值和控制实验`control_exp`固定为正式的baseline。 |